技术审查报告

# 当前项目问题说明

E-commerce Platform 代码、配置、基础设施与文档一致性审查

审查日期：2026-07-14

仓库：C:\AAA\dev\ecommerce-platform

结论口径：以当前仓库可见实现为准，不修改代码

# 1. 结论摘要

总体判断 核心交易链路已有较多实现，Maven 构建可以通过；但项目尚未达到“按现有文档即可完整启动并验证”的状态。主要风险集中在文档与实现漂移、Kafka 主题初始化错误、占位服务被描述为已实现、测试与容量证据缺失。

- 可编译：2026-07-14 执行 Maven reactor 的 test 生命周期返回成功。

- 测试覆盖不足：仓库仅发现 1 个 CatalogSpannerIT，默认 Surefire 命名规则不会执行 *IT；构建后未产生 surefire-reports，因此“构建成功”不等于“测试通过”。

- 功能子集可运行：Catalog、Search、Inventory、Order、Payment 为 Spring Boot 服务；Gateway、User、Cart、Notification 仍是 Hello World 占位。

- 端到端需人工修正：现有 Kafka 主题脚本与代码常量不一致，且本地文档没有说明 local Profile、地址边界和正确的服务启动顺序。

# 2. 当前实现成熟度

| 模块 | 当前状态 | 主要说明 |
| --- | --- | --- |
| Catalog Service | 已实现 | SKU 写入/查询、Spanner、两级缓存、SKU 事件发布 |
| Search Service | 已实现 | Elasticsearch 查询、SKU 事件消费、内部批量销量更新 |
| Inventory Service | 已实现 | 库存、秒杀 Lua、Redis Stream 转发、释放库存消费 |
| Order Service | 已实现（无外部查询 API） | 消费预留事件、订单/Outbox、超时队列、支付对账 |
| Payment Service | 最小实现 | 支付成功接口、Spanner、Outbox 轮询转发 |
| Sales 7d Job | 可构建，需外部 Spark | Kafka 流式聚合并调用 Search 内部接口 |
| Gateway/User/Cart/Notification | 占位 | 仅 Main.java 输出 Hello, World；无 Spring Boot/API/业务实现 |
| 本地基础设施 | 部分可用 | Compose 提供 Spanner/Kafka/Redis/ES/Prometheus/Grafana，但不包含应用服务 |

# 3. 高优先级问题

## 3.1 Kafka 初始化脚本与代码主题不一致

代码的事件契约定义了 10 个主题，但 infra/local/kafka/topics.sh 创建的是另一组主题，其中多个名称属于旧命名；关键主题缺失。Kafka 若允许自动建主题，链路可能“勉强运行”，但通常只得到 1 个分区，无法满足脚本意图中的 6 分区；若禁用自动建主题，事件链路直接中断。

| 代码实际主题 | 脚本状态 |
| --- | --- |
| catalog.sku-upserted.v1 | 未创建 |
| inventory.flashsale-reserved.v1 / .v2 | 已创建 |
| inventory.flashsale-reserved.dlq.v1 / .v2 | 已创建 |
| order.timeout-scheduled.v1 | 未创建；脚本是 order-timeout-schedule |
| order.cancelled.v1 | 未创建 |
| inventory.release-requested.v1 | 未创建 |
| payment.succeeded.v1 | 未创建 |
| order.paid.v1 | 未创建 |

影响 商品索引、订单超时、库存回补、支付状态和 7 天销量均可能因主题缺失或分区数错误而异常。

## 3.2 架构文档与真实实现发生漂移

- Outbox 发布方式：README 声称由 Spanner Change Streams/Connector 推送 Kafka；当前 Order 和 Payment 代码实际使用定时轮询 Outbox 表并直接发送 Kafka，本地 Compose 也没有 Connector。

- 缓存失效方式：README 描述独立 Cache Invalidation Service 订阅 Change Streams；当前 Catalog 写入提交后直接删除 L1/L2，并通过 Redis Pub/Sub 广播。

- 7 天销量定时语义：README 说 ProcessingTimeTimeout 会在无新事件时整点推进并刷新 ES；代码注释和实现明确只清理 state，不做“无事件刷新 ES”。

- Gateway 能力：文档列出鉴权、路由、限流，但 gateway-service 当前没有 Spring Cloud Gateway 依赖，只有 Hello World。

后果 维护者会按错误的组件关系排障；更严重的是 7 天销量在 SKU 长期无新订单时不会自动衰减并写回 ES，榜单可能保留过期值。

## 3.3 文档把占位模块描述成可用服务

Gateway、User、Cart、Notification 四个模块的 POM 没有 Spring Boot Web/Gateway 依赖，Main.java 仅打印 Hello, World。libs/common-core、common-web、clients 也基本是占位。当前仓库因此不是文档所呈现的完整微服务平台，而是核心链路原型加若干预留模块。

## 3.4 缺少可复现的一键启动路径

- Compose 仅启动依赖：docker-compose.yml 不包含任何 Java 服务或 Spark 作业。

- 没有 Dockerfile：应用服务没有镜像构建入口；infra/k8s、infra/gcp、infra/ci 也只是 README 中的规划，目录实际不存在。

- 环境变量命名不一致：env.example 定义 KAFKA_BROKER，但应用读取 KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS。

- 主机/容器地址混用：.env 中 SPANNER_EMULATOR_HOST=spanner:9010 适用于 Compose 网络；宿主机启动 Java 服务应使用 localhost:9010。

- local Profile 未说明：Catalog 的创建/更新接口、Inventory 的 seed/admin 接口均受 @Profile("local") 限制；不启用会得到 404。

# 4. 中优先级问题

## 4.1 测试、压测与质量门禁不足

- 仅发现一个 Spanner 集成测试，文件名为 CatalogSpannerIT；默认 mvn test 不执行 *IT。

- 其他核心模块没有单元测试、集成测试或端到端测试；Lua、Outbox、幂等、超时回补和事件重复投递缺少自动验证。

- README 提出的 50,000 QPS 和百万级查询目标没有压测脚本、测试环境规格、结果报告或监控截图支撑。

- 没有 CI 配置、依赖漏洞扫描、格式检查或覆盖率门禁。

## 4.2 事件可靠性并不统一

Order/Payment 使用 Outbox 轮询并具备锁、重试或回收逻辑；Catalog 则在数据库提交后异步发送 SKU 事件，失败只记日志，没有 Outbox 或补偿任务。Kafka 短暂不可用时，SKU 已写入 Spanner，但 Search 可能长期缺少或保留旧索引。

## 4.3 安全边界尚未建立

- 没有真正的 API Gateway、统一鉴权或限流实现。

- Payment 接口直接信任 X-User-Id；秒杀 local Profile 甚至会自动填充 test-user 和随机 Idempotency-Key。

- Search 的 /internal/search 接口未使用 local Profile 或认证保护，可直接批量写索引/销量。

- 本地 Elasticsearch 关闭安全功能，Grafana 使用 admin/admin；虽然适合本地开发，但必须明确禁止直接用于共享或生产环境。

- 部分 Actuator 配置开启 show-details: always，若服务暴露到非本地网络会泄露运行细节。

## 4.4 打包与运行方式不一致

Catalog、Search、Inventory、Payment 显式应用 spring-boot-maven-plugin；Order Service 没有应用该插件，因此其普通 package 产物不是标准可执行 Spring Boot fat jar。当前更稳妥的统一方式是先 install，再使用 spring-boot:run 启动各服务。

## 4.5 可观测性配置不完整

多个服务暴露 Prometheus 端点，但 infra/local/prometheus.yml 只抓取 Catalog 8080；Search 甚至只暴露 health/info。Grafana 没有预置数据源或 Dashboard，也没有链路追踪、日志关联 ID、告警规则和关键业务 SLI。

# 5. 文档与仓库卫生问题

| 问题 | 证据/影响 |
| --- | --- |
| README 相对链接错误 | 中文 README 指向 docs/docs/high-level-design.md，英文 README 的中文链接指向不存在的根目录文件。 |
| 高层设计内容不足 | docs/high-level-design.md 只有一张图片引用，没有文字说明、边界、故障场景或数据流。 |
| 本地初始化写死路径 | docs/local-init.md 使用 E:\ecommerce-platform，换机器即失效。 |
| 基础设施 README 引用缺失脚本 | 写的是 infra/local/elasticsearch/init.sh，仓库实际为 init/01-create-index.sh 或 .ps1。 |
| 平台兼容性说明不足 | 主要工具脚本为 Bash；Windows 用户没有 Kafka topic 的 PowerShell 等价脚本。 |
| 仓库杂项 | 提交了 JVM 崩溃日志 hs_err_pid27672.log、样例响应 JSON、dependency-reduced-pom.xml 等生成/调试文件。 |

# 6. 建议整改顺序

- 先恢复可复现启动。统一环境变量；修正 Kafka 主题清单；写清 local Profile、主机/容器地址和五个有效服务的启动顺序。

- 让文档回到真实实现。以当前 Outbox 轮询、直接缓存失效和 Spark 实际语义重写架构说明；将占位服务显式标记为未实现。

- 补齐端到端自动测试。覆盖 SKU 创建→索引、库存 seed→秒杀预留→订单落库→支付→库存/状态变化，并纳入 CI。

- 修复销量衰减语义。明确 7 天窗口必须在无新事件时也更新 ES，或由独立定时任务重算/清零。

- 建立安全与部署边界。实现 Gateway/认证/内部接口保护，增加应用 Dockerfile、Compose/K8s 配置及非本地环境模板。

- 补充容量证据。提供压测脚本、数据规模、机器规格、P50/P95/P99、错误率和资源占用，避免仅保留目标数字。

# 证据与审查范围

本报告基于仓库当前文件进行静态审查，并辅以构建与配置校验。主要证据如下：

- 全部 Markdown 文档：README.md、docs/*.md、infra/README.md、infra/local/redis/README.md。

- 构建与模块：根 pom.xml、全部子模块 pom.xml。

- 运行配置：五个 application.yml、infra/local/docker-compose.yml、.env、env.example、Prometheus 配置。

- 初始化脚本：Spanner DDL/init、Kafka topics.sh、Elasticsearch init 脚本。

- 关键实现：Topics.java、各 Controller、Catalog 事件发布、Order/Payment Outbox、Inventory Redis/Lua、Sales7dStreamingJob。

- 验证：Maven test 生命周期成功；未发现 Surefire 报告。Docker Compose 配置解析成功，但本次未启动容器和业务服务。